现场测评工作计划

现场测评时间安排基本上以下表为主。

| 序号 | 测评任务 | 时间 | 配合事项 | 双方人员 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 被测评单位 | 安工检测 |  |
| - 现场测评第1天工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场测评首次会议 | 上午 | 参加会议，了解工作内容，确认配合人员 | 信息部门相关领导及系统运维相关人员 | 测评小组 | 介绍、交流现场测评工作计划与人员安排等相关事项 |
|  | 协助抽查设备确认 | 全天 | 配合提供系统相关信息，包括机房、网络、服务器以及管理情况 | 相关管理人员 | 沈雨梁 | 确定测评范围、网络拓扑情况 |
|  | 安全物理环境测评 | 下午 | 配合检查机房 | 机房管理员 | 黄永杰 | 调阅机房验收报告，查看机房基本环境情况，测评方式包括访谈、实地查看 该系统为租户系统，机房由云平台负责，本次测评不涉及 |
|  | 云平台测评 | 下午 | 配合检查云平台过等保的情况 | 相关管理人员或云服务商 | 沈雨梁 | 核查云平台的测评报告关键页、以及租户系统接入云平台的相关证明等 |
|  | 安全管理文审 | 下午 | 提供系统建设、运维相关资料 | 相关管理人员 | 黄永杰 | 通过文档查看，了解系统建设及运维相关情况 |
|  | 安全通信网络测评 | 下午 | 配合测评信息系统的网络通信设备 | 网络管理员、系统负责人 | 黄永杰 | 以配置核查和文档查阅为主，访谈和分析为辅来获取证据（如相关措施的部署和配置情况），用于测评信息系统的网络通信设备 |
|  | 安全区域边界测评 | 下午 | 配合测评系统的安全设备、边界设备，验证系统的安全区域保护能力。 | 安全管理员、系统负责人 | 黄永杰 | 以配置核查和文档查阅为主，访谈和分析为辅来获取证据，用于测评信息系统的安全区域保护能力 |
|  | 工具扫描： 包括网络设备、安全设备及服务器等扫描；渗透测试 | 可在现场的任何一天进行 | 网络管理员分配接口和 IP； 授权签字人员签字 | 网络管理员及授权签字人员 | 黄永杰、渗透师 | 说明：扫描设备在机房、互联网、政务外网、局域网内部接入，建议在业务空闲时期 |
| - 现场测评第2天上午工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理安全测评 | 上午 | 配合访谈； 配合相关资料提供 | 了解整体信息安全策略、机构设置、人员管理、系统建设及运维的相关管理情况 | 黄永杰 | 访谈、查看相关记录和文档信息 |
|  | 安全区域边界测评 | 上午 | 配合测评系统的安全设备、边界设备，验证系统的安全区域保护能力。 | 安全管理员、系统负责人 | 黄永杰 | 以配置核查和文档查阅为主，访谈和分析为辅来获取证据，用于测评信息系统的安全区域保护能力 |
|  | 安全计算环境测评-网络资产 | 上午 | 配合检查网络设备配置情况和网络管理情况 | 网络管理员 | 黄永杰 | 查看网络设备配置文件，访谈网络安全防护现状 |
|  | 安全计算环境测评-主机资产 | 上午 | 配合访谈； 配合操作系统和数据库配置的提供。 | 系统管理员和数据库管理员 | 沈雨梁 | 查看主机及数据库系统配置 |
|  | 安全计算环境测评-应用资产 | 上午 | 配合访谈； 配合应用系统配置的提供。 | 应用系统管理员 | 沈雨梁 | 查看应用系统安全控制功能 |
|  | 安全管理中心测评 | 上午 | 配合访谈； 配合数据备份配置的提供 | 系统管理员或其他了解数据传输和备份的人员 | 沈雨梁 | / |
| - 现场测评第2天下午工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全计算环境测评-主机资产 | 下午 | 配合访谈； 配合操作系统和数据库配置的提供。 | 系统管理员和数据库管理员 | 沈雨梁 | 查看主机及数据库系统配置 |
|  | 查漏补缺、数据分析、形成问题汇总资料 | 下午 | / | 信息系统相关运维人员 | 测评小组 | / |
|  | 过程交接文档整理、记录 | 下午 | 配合提供检查过程中的相关文档及记录 | 系统相关人员 | 黄永杰 | / |
|  | 现场测评末次会议 | 下午 | 参加会议，问题确认 | 信息部门相关领导及系统运维相关人员 | 测评小组 | 针对测评发现的问题进行确认以及后续整改说明 |
| 备注：测评项目组人员在现场测评及晚上时间同步进行数据分析及资料整理工作。 |  |  |  |  |  |  |

被测评单位和测评单位已对上述现场工作计划进行确认：

| 被测评单位：XX单位 | 测评单位：安工检测服务（河北）有限公司 |
| --- | --- |
| 项目负责人/授权代表人： | 测评项目组组长： |
| 日期： | 日期： |